# Moon Campus — бриф нового чата

Дата: 12 октября 2026. Этот документ отделяет проверенный код от состояния production.

# Сначала прочитать

`AGENTS.md`, `.agents/skills/moon-campus/SKILL.md`, `docs/platform-development-brief.md`, `docs/revision-tests.md`. Исходники важнее старых описаний. Не выдумывать выполненный деплой или восстановленные данные.

# Где проект

Репозиторий https://github.com/alyonazerg/university-learning-hub, ветка доставки `sprint-2-registration`. FastAPI / SQLAlchemy / Alembic / PostgreSQL; статический JS. Учитель `frontend/learning.html`, студент `frontend/revision-test.html`. VPS Beget `/opt/moon-campus`, mooncampus.ru / api.mooncampus.ru. Push не обновляет сервер. В рабочем окружении нет SSH-ключа production и приватных AI-ключей.

# Последняя задача

Запись/загрузка индивидуального ответа и диалога, восстановление после reload, ASR и раздельные предложения оценки; подтверждение авторов реплик без редактирования текста; описательные метрики; обе роли преподавателю; очередь сдавших; нейтральные занятия ожидающим; короткий цветной feedback внутри текста; сохранность существующих оценок. Реализация описана в последних разделах документов выше.

# Неприкосновенные решения

- Мобильный интерфейс и слабый интернет, без лишних кнопок.

- Учитель видит обе роли; студент только собственную, фильтрация серверная.

- Четыре целочисленных критерия 0–5 отдельно для essay, individual, dialogue. Speaking среднее двух частей, .5 вверх. Рейтинг максимум 3, pending не ноль.

- AI только предлагает; учитель явно подтверждает. Старые оценки не менять автоматически, не переносить feedback диалога в индивидуальный.

- Исследовательское согласие без предвыбора до попытки. Отказ не переводит в контроль. В research export только согласившиеся.

- Группы 213/214 Evolve 6, 215/216/217 Evolve 5. Эксперимент 213/215. Emergent vocabulary отдельный по группе.

- Локальный draft эссе восстанавливать до resumeChoice; старый серверный текст не должен стирать свежий локальный.

- Начатые попытки сохраняют snapshot. Новый material не переписывает старые ключи.

- Бумажные архивы по 11 файлов; читаемые 11 pt, preview внутри экспериментальных, согласие, выбор тем эссе, зашифрованные ключи. Не дублировать файлы, не публиковать пароли.

# Чего НЕ считать подтверждённым

Production не обновлялся из этого окружения. Реальные платные ASR/AI-запросы не проверялись. Тесты используют синтетическое аудио и mock провайдера; мобильная проверка браузера не заменяет реальный Safari/iPhone. Последний фрагмент при аварийном закрытии может потеряться. Полная работа offline и межустройственное восстановление незагруженных данных не реализованы. ASR-паузы не доказательство hesitation или эффекта прайминга.

Внешний аудио-AI выключен. Автоматическая проверка отклонила отправку чувствительных данных без согласованного получателя; запрос разрешения на OpenAI был задан, ответа пока нет. Не включать по одному слову «продолжи». Требуется явное разрешение именно на аудио/транскрипты в OpenAI и приватный отдельный ключ. Запись/хранение и ручная оценка доступны без AI.

# Обновление сервера пользователем

cd /opt/moon-campus

git pull --ff-only origin sprint-2-registration

docker compose -f docker-compose.yml -f compose.beget.yml up -d --build

Миграция 019 создаёт таблицу аудио; Docker API добавляет ffmpeg. Перед production upgrade обеспечить обычный backup PostgreSQL, особенно перед накоплением аудио. После обновления проверить `/health`, логи Alembic, две попытки пары, reload эссе/аудио, старые marks и отдельные feedback. Нет основания делать reset БД.

# Следующая практическая проверка

1. Подтвердить установленный commit на VPS и корректность миграции 019.

2. На двух телефонах пройти запись/загрузку, прослушивание и reload; проверить Safari и слабую связь.

3. После явного разрешения и ключа проверить доступность ASR-моделей одной разрешённой тестовой записью; подтвердить роли, получить раздельные suggestions, убедиться, что существующие marks не изменены.

4. Проверить teacher queue и обе карточки, individual/dialogue feedback, ожидание и research export согласие.

5. Оценить ограничение объёма БД/retention и стоимость хранения перед массовой записью; сейчас лимит 12 МиБ на файл, одна запись на часть, аудио в PostgreSQL.

# Проверки этой итерации

- Полный backend: 76 passed; после добавления проверки очереди и последнего ограничения capture metadata — 5 audio/queue tests passed (четыре входят в полный прогон).

- Четыре браузерных набора: 34 passed, включая кабинеты, приватность, reload, сбои сети, аудиофрагменты и immutable transcript.

- Полная Alembic upgrade head на отдельной SQLite: head `019_revision_audio`, таблица создана. Это не проверка миграции production PostgreSQL.

- Синтаксис изменённого JS и git diff --check пройдены. Docker image не собирался, реальная камера/микрофон телефона и платный OpenAI не проверялись.

- Delivery commit: используйте commit последнего изменения этого файла, не исторический b5894fe (это предыдущая защита draft эссе).